ППМИ 2018

| № | Поселение | Населенный пункт | Название инвестиционного проекта | Процедура размещения заявок | Стоимость по результатам торгов | Ход выполнения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ НА 25.09.2018 |
| 1. | Омутнинское городское поселение | г. Омутнинск | Устройство детской игровой площадки, ул. Бамовская, г. Омутнинск | 18.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» республика Татарстан г. Казань | 121660,94 руб. | Работы выполнены | до 30.08.2018 |
|  |  | г. Омутнинск | Устройство детской игровой площадки, ул. 9 Мая, г. Омутнинск | 18.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» республика Татарстан г. Казань | 136186,68 руб. | Работы выполнены | до 30.08.2018 |
| 2. | Район | Вятское сельское поселение, д. Ежово | Без культуры - нет культуры», капитальный ремонт кровли здания Вятского Дома Культуры, ул. Логовая, д.16, дер. Ежово. | 29.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «МегаСнаб» г. Киров | 682289 руб. | Работы выполнены | до 30.08.2018 |
|  |  | Омутнинское городское поселение, д. Плетеневская | «Сохраним культуры! Сохраним деревню!» капитальный ремонт кровли Песчанского Дома культуры, ул. Центральная, д.12, дер. Плетеневская. | 29.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «МегаСнаб» г. Киров | 815966 руб. | Работы выполнены | до 30.08.2018 |
|  |  | Залазнинское сельское поселение, с. Залазна | «Культура - имидж села», капитальный ремонт здания Залазнинского Дома культуры ул. Октябрьская, д. 8а с. Залазна | 29.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ИП Шиховым С.А | 1078498 руб. | Работы выполнены | до 30.08.2018 |
| 3. | Восточное городское поселение | пгт. Восточный | Асфальтирование пешеходных дорожек и автопроезда по ул. Азина, д.5, пгт. Восточный | 24.08.2018 – заключен муниципальный контракт с ООО «Омутнинский плёс» | 428002 руб. | Работы выполнены | до 28.09.2018 |