Администрация Песковского городского поселения предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Песковского городского поселения на 2018 -2020 годы».

Общий объем финансирования на 2019 г. составляет 5 252 223 рублей в т. ч.:

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 4 939 700 рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета - 260 000 рублей;

- за счет средств Песковского городского поселения - 52 523 рубля;

- внебюджетные источники- 0 рублей.

15.04.2019 г. были заключены муниципальные контракты по дворовым территориям: ул. Школьная д. 66; ул. Школьная д. 64; ул. Школьная д. 62; ул. Первомайская д. 81; ул. Первомайская д.83 и общественное пространство по ул. Ленина с подрядчиком ООО «Магнат» на сумму – 4 492 717,70 рублей.

15.04.2019 г. был заключен муниципальный контракт по дворовой территории по адресу - ул. Школьная, д.66. с подрядчиком Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» на сумму 701 050,00 рублей.

На 27.06.2019 г. во всех дворовых территориях выполнены следующие работы: установлены бордюрные камни, положен асфальт на пешеходных дорожках, заасфальтированы проезды, установлено освещение.

Также идет ремонт одного общественного пространства по адресу:

- ул. Ленина (установлены бордюрные камни, заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны).

27.06.2019 г. подрядчику ООО «Магнат» были выплачены финансовые средства по муниципальному контракту - благоустройство общественного пространства ул. Ленина в сумме - 1 589 332,00 рублей.

По результатам электронных торгов образовалась экономия в сумме – 58 455,30 рублей. На эти финансовые средства приобрели для общественного пространства по адресу:

ул. Ленина – АРТ – объект и две садово – парковые скамейки.

27.06.2019 г. идут работы по установке этих объектов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_