**КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

**ПЕСКОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА**

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2021 № 47

пгт Песковка

**О внесении изменений в решение Песковской поселковой Думы**

**от 12.09.2014 № 43**

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2021 № 540-П «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осеннее-зимний период, на 2021 год» Песковская поселковая Дума РЕШИЛА:

Внести изменения в решение Думы от 12.09.2014 № 43 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Песковского городского поселения на 2014-2031 гг.»:

1. В разделе 1 «Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» в пункте объем требуемых капитальных вложений изменить суммы:

всего – 55 286,47 тыс. руб.

региональный бюджет – 21 055,4 тыс. руб.

местный бюджет - 1 572,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 32 659,07 тыс. руб.

2. В разделе 5 «Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов» таблицу «Плановые расходы на финансирование для реализации мероприятий, предусмотренные программой» изложить в новой редакции. Приложение 1.

3. Считать утратившим силу решение Песковской поселковой Думы от 09.07.2021 № 29 «О внесении изменений в решение Думы от 12.09.2014 № 43».

4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации Песковского городского поселения, разместить на официальном сайте Омутнинского муниципального района в сети Интернет.

5. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава муниципального образования

Песковское городское поселение

Омутнинского района Кировской области А.С. Топоров

Председатель Песковской

Поселковой Думы Т.А. Кошкина

Приложение 1

**Плановые расходы на финансирование для реализации мероприятий, предусмотренных программой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Главный  распорядитель  бюджетных  средств | Расходы тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 -2016 | 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | 2021 -  2031 год | | Итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | |
| 1 | Замена и текущий ремонт сетей теплоснабжения | Всего | **5668,8** | **307,4** | | | **593,2** | | **114,4** | | | **175,6** | **4973,39** | | **11832,79** | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Региональный бюджет | 3335,5 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 3335,5 | | |
| Местный бюджет | 803,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 803,0 | | |
| Внебюджетные источники | 1530,3 | 307,4 | | | 593,2 | | 114,4 | | | 175,6 | 4973,39 | | 7694,29 | | |
| 2 | Замена сетевого насоса К 65-50-200 на насос NВ -32-16 | Всего | **45,0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | | **45,0** | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | 45,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 45,0 | | |
| 3 | Строительство и ремонт тепловых камер п. Котчиха | Всего | **0** | **0** | | | **0** | | **264,1** | | | **0** | **0** | | **264,1** | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 | | 264,1 | | | 0 | 0 | | 264,1 | | |
| 4 | Установка байпаса в системе теплоснабжения к зданию МБУ ДО ДШИ-3 | Всего | **51,7** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **51,7** | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | 51,7 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 51,7 | | |
| 5 | Замена фекального насоса СМ 100/60-200 А | Всего | **45,0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **45,0** | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | 45,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 6 | Строительство и ремонт канализационных колодцев | Всего | **34,2** | **0** | **0** | | | **56,8** | | **0** | | | | **33,96** | | | **124,96** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 34,2 | 0 | 0 | | | 56,8 | | 0 | | | | 33,96 | | | 124,96 | | | |
| 7 | Модернизация ОСК- замена воздуходувок 3 шт | Всего | **21,0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **359,9** | | | **380,9** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 359,9 | | | 359,9 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 21,0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 21,0 | | | |
| 8 | Капитальный ремонт первичных и вторичных отстойников на ОСК | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **420,0** | | | **420,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 420,0 | | | 420,0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 9 | Строительство и реконструкция канализационных сетей  Участок от канализационной насосной станции перекачки стоков ОАО «ПЛЗ» до ОСК L=2000 м. Dу 2\*300 | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **5000,0** | | | **5000,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 5000,0 | | | 5000,0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 10 | Текущий ремонт и замена сетей ГВС п. Песковка | Всего | **103,7** | **0** | **0** | | | **0** | | **41.7** | | | | **0** | | | **145.4** | | | |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | |
| Региональный бюджет | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | |
| Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | |
| Внебюджетные источники | **103,7** | **0** | **0** | | | **0** | | **41.7** | | | | **0** | | | **145.4** | | | |
| 11 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений  Участок от скважин до накопительных резервуаров 2-го подъёма  L=2200 м, 2×dy 150, полиэтилен | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **6600,0** | | | **6600,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 6600,0 | | | 6600,0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 12 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений  Участок ул. Новая | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **230.2** | | **0** | | | | **85.0** | | | **85,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 230.2 | | 0 | | | | 85.0 | | | 85,0 | | | |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей п. Котчиха | Всего | **176,4** | **66,8** | **0** | | | **0** | | **\*** | | | | **2542,72** | | | **2785,92** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 176,4 | 66,8 | 0 | | | 0 | | \* | | | | 2542,72 | | | 2785,92 | | | |
| 14 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений  Участок от накопительных резервуаров 2-го подъема до водонапорной башни L=1400 м, 2×dy 150, полиэтилен | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **4200,0** | | | **4200,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 00 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 4200,0 | | | 4200,0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 15 | Текущий ремонт и замена сетей ХВС п. Песковка | Всего | **78,2** | **100,5** | **0** | | | **450,0** | | **57.5** | | | | **1020,0** | | | **1706.2** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 78,2 | 100,5 | 0 | | | 450,0 | | 57.5 | | | | 1020,0 | | | 1705.2 | | | |
| 16 | Установка фильтра очистки воды ФИБОС-10. Котчиха | Всего | **93,6** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **93,6** | | | |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | |
| Региональный бюджет | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | |
| Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | |
| Внебюджетные источники | **93,6** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **93,6** | | | |
| 17 | Ремонт водонапорной башни п.Песковка | Всего | **0** | **0** | **75,0** | | | **15.7** | | **0** | | | | **0** | | | **90.7** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 75,0 | | | 15.7 | | 0 | | | | 0 | | | 90.7 | | | |
| 18 | Установка насосов на скважинах | Всего | **0** | **0** | **240,0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **240,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |  | | |  | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 240,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 240,0 | | | |
| 19 | Ремонтные работы аэротенка | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **20,0** | | | | **0** | | | **20,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 20,0 | | | | 0 | | | 20,0 | | | |
| 20 | Организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Всего | **1250,0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **1250,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 1250,0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 1250,0 | | | |
| 21 | Проведение ежегодного профилактического ремонта артезианских скважин | Всего | **195,0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **1505,0** | | | **1700,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 195,0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 1505,0 | | | 1700,0 | | | |
| 22 | Рекультивация и ликвидация свалок в Песковском г/п | Всего | **161,5** | **47,5** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **200,0** | | | **409,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 161,5 | 47,5 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 200,0 | | | 409,0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 23 | Обустройство площадок для сбора мусора; организационное и информационное обеспечение сбора мусора | Всего | **614,5** | **100,0** | **268,7** | | | **0** | | **0** | | | | **970,8** | | | **1954,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | 614,5 | 100,0 | 268,7 | | | 0 | | 0 | | | | 970,8 | | | 1954,0 | | | |
| 24 | Замена подземных кабельных линий к насосным станциям 2-го и 1-го подъема воды | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **700.0** | | | **700,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 500.0 | | | 500,0 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 200.0 | | | 200,0 | | | |
| 25 | Воздушные кабельные линии к насосным станциям 2-го и 1-го подъема воды | Всего | **67,1** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **67,1** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 67,1 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 67,1 | | | |
| 26 | Ремонт резервуара водонапорной башни | Всего | **0** | **228,6** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **228,6** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 228,6 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 228,6 | | | |
| 27 | Замена водовода от скважины до насосной станции 2 подъема | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **324,0** | | **0** | | | | **0** | | | **324,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | | | 324,0 | | 0 | | | | 0 | | | 324,0 | | | |
| 28 | Установка счетчиков воды воды на скважинах № 54888, 54889, 54890, 71803, 54892, 54893 | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **132,0** | | **0** | | | | **0** | | | **132,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | | | 132,0 | | 0 | | | | 0 | | | 132,0 | | | |
| 29 | Текущий ремонт сетей водоснабжения п.Котчиха | Всего | **0** | **0** | **24,0** | | | **39.2** | | **0** | | | | **0** | | | **63.2** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 24,0 | | | 39.2 | | 0 | | | | 0 | | | 63.2 | | | |
| 30 | Установка оборудования, обеспечивающее очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в п.Котчиха | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **\*** | | | | **0** | | | **\*** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | \* | | | | 0 | | | \* | | | |
| 31 | Промывка, чистка водонапорной башни п.Котчиха | Всего | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | \* | | | | 0 | | | \* | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | \* | | | | 0 | | | \* | | | |
| 32 | Строительство линии электропередач от фидера №8 до очистных сооружений | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **1700.0** | | | **1700,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 1700.0 | | | 1700,0 | | | |
| 33 | Восстановление ограждения территорий границ первых поясов зон санитарной охраны скважин № 54888,54889, 54890,71803,54892,54893 | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **1100,0** | | | **1100,00** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 1100,0 | | | 1100,0 | | | |
| 34 | Установка на насосы скважин и 2 подъема воды автоматики и устройства плавного пуска | Всего | **0** | **0** | **5,8** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **5,8** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  Источники | 0 | 0 | 5,8 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 5,8 | | | |
| 35 | Капитальный ремонт очистных сооружений п.Котчиха | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **402,0** | | | **402,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 402,0 | | | 402,0 | | | |
| 36 | Рекультивация иловых площадок | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **140.0** | | | **140,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 140.0 | | | 140,,0 | | | |
| 37 | Разработка проекта капитального ремонта и модернизации очистных сооружений п.Песковка | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **159.9** | | | **159,9** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  Источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 159.9 | | | 159,9 | | | |
| 38 | Ремонт отмостки у производственного корпуса и насосной станции | Всего | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **105,0** | | | **105,0** | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  Источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 105,00 | | | 105,0 | | | |
| 39 | Ремонтные работы в котельной ст. Шлаковая | Всего | 0 | 0 | 0 | | | 106,9 | | 73,8 | | | | 0 | | | 180,7 | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  Источники | 0 | 0 | 0 | | | 106,9 | | 73,8 | | | | 0 | | | 180,7 | | | |
| 40 | Ремонт павильона здания скважины №1 | Всего | 0 | 0 | 0 | | | 113,2 | | 0 | | | | 0 | | | 113,2 | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  Источники | 0 | 0 | 0 | | | 113,2 | | 0 | | | | 0 | | | 113,2 | | | |
| 41 | Замена запорной арматуры ХВС | Всего | 0 | 0 | 0 | | | 230,2 | | 0 | | | | 0 | | | 230,2 | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  Источники | 0 | 0 | 0 | | | 230,2 | | 0 | | | | 0 | | | 230,2 | | | |
| 42 | Ремонтные работы на фекальной насосной №1 | Всего | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 12,8 | | | | 0 | | | 12,8 | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные  Источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 12,8 | | | | 0 | | | 12,8 | | | |
| 43 | Приобретение и установка котла на котельной  ст. Шлаковая пгт. Песковка | Всего | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 1200,0 | | | 1200,0 | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 1140,0 | | | 1140,0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 60,0 | | | 60,0 | | | |
| Внебюджетные  Источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
|  | **Итого** | Всего | **8605,7** | **850,8** | **1206,7** | | | **6986,93** | | **7988,47** | | | | **29647,87** | | | **55286,47** | | | |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | |
| Региональный бюджет | **3335,5** | **0** | **0** | | | **0** | | **779,0** | | | | **16940,0** | | | **21055,4** | | | |
| Местный бюджет | **964,5** | **47,5** | **0** | | | **0** | | **500,0** | | | | **60,0** | | | **1572,0** | | | |
| Внебюджетные  Источники | **4305,7** | **803,3** | **1206,7** | | | **6986,93** | | **6708,57** | | | | **12647,87** | | | **32659,07** | | | |

* Требуется составление сметы.