Информация о результатах проверки дорожной деятельности

###### В соответствии с планом работы на 2022 год Контрольно-счетной комиссией Омутнинского района проведена проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований за 2018-2021 годы и истекший период 2022 года.

# В 2021 году  муниципальному  образованию  Омутнинский муниципальный район Кировской области из областного  бюджета выделены межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  в общем объеме 59 410,4 тыс. рублей.

# Фактически поступило межбюджетных трансфертов в сумме 58 930,2 тыс. рублей или 99,2 % от утвержденных бюджетных  назначений.

# В 2022 году (по состоянию на 01.07.2022) муниципальному  образованию  из областного бюджета выделены межбюджетные трансферты в общем объеме 22 289,7 тыс. рублей.

# По состоянию на 01.07.2022 года субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поступили в сумме 5 013,0 тыс. рублей или исполнены на 24,3 % от утвержденных назначений.

Работы по  заключенным муниципальным контрактам на осуществление  дорожной деятельности в проверяемом периоде согласно актам формы КС-2, актам приемки законченных работ выполнены в полном объеме и   соответствуют локальным  сметным расчетам и техническим  заданиям.

В ходе проверки качества исполнительной документации установлены случаи ненадлежащего  ведения исполнительной документации (имеются замечания по  заполнению общих журналов работ по ремонту автомобильных дорог, по неверному отражению отчетного периода  в  актах  формы КС-2 и  справках формы КС-3, ежемесячные акты оценки допустимого уровня содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них оформляются не по форме, предусмотренной муниципальными контрактами и др.).

В муниципальных  контрактах на ремонт  автомобильных дорог не были предусмотрены гарантийные сроки на нижний слой покрытия не менее 5 лет.

Проверкой организации претензионной работы установлено, что   администрацией Омутнинского городского поселения в мае 2022 года были направлены АО «Вятавтодор»  претензии  на устранение недостатков (трещин) по гарантийным обязательствам на выполненные работы по ремонту  автомобильных дорог.

Недостатки по гарантийным  обязательствам подрядчиком устранены, о чем свидетельствует акт проверки состояния отремонтированных асфальтированных дорог в течение гарантийного срока.

В рамках контрольного мероприятия специалистом  Контрольно-счетной комиссией Омутнинского района с участием представителя  ГЭБиПК МО МВД России «Омутнинский» было организовано контрольное обследование отремонтированных участков автомобильных дорог по улицам Ленина и  Буденного. Визуальным осмотром участков указанных автомобильных дорог  дефектов не установлено.

Установлено несвоевременное проведение претензионной работы по муниципальному контракту со стороны УМИ и ЗР Омутнинского района. В результате неустойка в сумме 65 647,48 рублей за несвоевременное выполнение работ по разработке проектной документации в бюджет муниципального района до настоящего времени не поступила.

Кроме того, в регистрах бухгалтерского учета УМИ и ЗР Омутнинского района не отражено начисление неустойки в сумме 65 647,48 рублей.

Проверкой своевременности выполнения подрядчиками работ по заключенным муниципальным контрактам установлено нарушение срока начала выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному администрацией Омутнинского городского поселения с АО «Вятавтодор» на ремонт автомобильной дороги по улице Буденного.

Случаев несвоевременного окончания выполнения работ заключенным муниципальным контрактам не установлено.

# Проверкой своевременности оплаты выполненных работ установлено 4  случая  несвоевременной оплаты  выполненных работ по муниципальным контрактам:

Штрафные санкции из-за несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчиками не предъявлялись.

Фактов наличия просроченной кредиторской задолженности за выполненные работы по осуществлению дорожной деятельности в течение проверяемого периода не установлено.

Нарушений, допущенных АО «Вятавтодор» при исполнении  муниципальных контрактов,  фактов некачественного выполнения работ в ходе исполнения муниципальных контрактов администрацией Омутнинского городского поселения и УМИ и ЗР Омутнинского  района не установлено.

Вместе с тем согласно муниципальному контракту, заключенному администрацией Восточного городского поселения с АО «Вятавтодор»  в 2022 году  на  ремонт автомобильной дороги по ул. Алексея Ветюгова, подрядчик обязан привлекать к исполнению субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 процентов от цены муниципального контракта (в сумме 444, 3 тыс. рублей). Подрядчиком АО «Вятавтодор» субподрядчики не привлекались. На момент проверки администрацией Восточного городского поселения меры гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не приняты, так как срок окончания работ не наступил.

Проверкой наличия и соответствия законодательству нормативных правовых актов о создании дорожных фондов и об утверждении порядков формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов  поселений Омутнинского района установлены следующие нарушения:

1. Порядок формирования дорожных фондов поселений в нормативных правовых актах о создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда отражается с неидентичными формулировками в трех муниципальных образованиях.

2. Порядок внесения изменений в объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в нормативных правовых актах о создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда также отражается с неидентичными формулировками в трех муниципальных образованиях.

3. В трех муниципальных образованиях решением представительного органа, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда, не утвержден перечень и размер иных поступлений.

4. В одном муниципальном образовании не актуализирован Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

5. В нормативных правовых актах о создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда в одном муниципальном образовании указано формирование объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за счет доходов, которые в бюджет сельского поселения не поступают.

6. В одном муниципальном образовании отсутствует Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда.

Анализ фактических поступлений доходов, образующих муниципальные дорожные фонды, за проверяемый период

тыс. рублей

| Вид дохода | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, формирующие дорожный фонд Омутнинского района (в целом по муниципальному образованию), всего | 56 832,8 | 60 877,1 | 74 996,7 | 112 012,2 | 57 337,6 |
| Темпы роста к уровню 2018 года, % | 100,0 | 107,1 | 132,0 | 197,1 | 100,9 |
| - Собственные доходы бюджета | 22 165,5 | 27 270,5 | 38 135,4 | 42 620,4 | 30 790,1 |
| Темпы роста к уровню 2018 года, % | 100,0 | 123,0 | 172,0 | 192,3 | 138,9 |
| - Межбюджетные трансферты | 34 667,3 | 33 606,6 | 36 861,3 | 69 391,8 | 26 547,5 |
| Темпы роста к уровню 2018 года, % | 100,0 | 96,9 | 106,3 | 200,2 | 76,6 |

К уровню 2018 года, начиная с 2019 года по 2021 год включительно, объем доходов, аккумулируемых муниципальными дорожными фондами Омутнинского района, имеет тенденцию к значительному увеличению (почти в 2 раза в 2021 году к уровню 2018 года). Общий рост доходов с 2018 года по 2021 год обеспечен за счет роста собственных доходов бюджета (в 1,9 раза) и за счет привлечения межбюджетных трансфертов из областного бюджета (в 2 раза).

Структура доходов, формирующих дорожные фонды

| Вид дохода | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет | 16,7 % | 17,9 % | 13,3 % | 10,2 % | 20,6 % |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 9,2 % | 8,7 % | 6,7 % | 3,8 % | 7,0 % |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 10,7 % | 8,0 % | 6,1 % | 4,7 % | 8,9 % |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в границах городского поселения | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Денежные средства, поступающие в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пени), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Поступления в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 59,2 % | 33,9 % | 39,7 % | 52,6 % | 36,0 % |
| Другие межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (поступающие в бюджеты поселений) | 1,8 % | 21,3 % | 9,4 % | 9,3 % | 10,3 % |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 % | 0 % | 13,6 % | 4,7 % | 0,2 % |
| Иные поступления в местный бюджет | 1,4 % | 9,9 % | 10,7 % | 13,5 % | 16,6 % |

Основными источниками формирования муниципальных дорожных фондов являются:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - от 33,9 % до 59,2 %;

- другие межбюджетные трансферты, направляемые на дорожную деятельность (за счет субсидий бюджетам городских поселений на  поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды,  на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований и прочих межбюджетных трансфертов в виде грантов на реализацию проекта «Народный бюджет») - от 1,8 % до 21,3 %;

- доходы от акцизов на автомобильное топливо (подлежащие зачислению в местный бюджет) в диапазоне от 10,2 % до 20,6 %.

В 2020 году значительную сумму в структуре доходов, формирующих муниципальные дорожные фонды (13,6 % от общего объема), составили безвозмездные поступления от юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности (поступившие в дорожный фонд Омутнинского городского поселения).

Общий уровень собственных налоговых и неналоговых источников формирования муниципальных дорожных фондов имеет незначительные колебания, но в целом остается постоянным.

При этом в 78 % сельских и городских поселений дорожные фонды формируются исключительно за счет акцизов на автомобильное топливо.

Объем расходов муниципальных дорожных фондов за 2018-2022 годы

тыс. рублей

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт 6 мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем расходов дорожного фонда муниципального района | 20 348,0 | 23 170,9 | 34 360,7 | 63 188,0 | 5 509,6 |
| Темпы роста к уровню 2018 года, % | 100,0 | 113,9 | 168,9 | 310,5 | х |
| Объем расходов дорожных фондов поселений (без МБТ) | 36 621,3 | 36 526,3 | 42 135,7 | 49 675,8 | 15 278,3 |
| Темпы роста к уровню 2018 года, % | 100,0 | 99,7 | 115,1 | 135,6 | х |

Объем расходов ассигнований дорожного фонда муниципального района увеличился в 2021 году в сравнении с 2018 годом в 3,1 раза.

Объем расходов муниципальных дорожных фондов поселений (без учета межбюджетных трансфертов) увеличился в 2021 году к уровню 2018 года в 1,3 раза.

В нарушение Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Омутнинского района главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда Омутнинского района в 2018-2021 годы являлось финансовое управление Омутнинского района в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Омутнинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

##### В 2018 году неверно отражены расходы бюджета муниципального района по предоставлению  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (субсидии на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области) по разделу, подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в сумме 16 944,6 тыс. рублей, следовало отразить по разделу, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

Проверкой утверждения бюджетных ассигнований дорожного фонда в размере не менее прогнозируемого объема установленных решениями представительных органов о бюджете соответствующих доходов установлены следующие нарушения:

- В одном муниципальном образовании при формировании бюджетных ассигнований дорожного фонда не учитывались доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городского поселения в части реализации основных средств по указанному имуществу в размере 10 процентов, в том числе в 2018 году 1,51 тыс. рублей и в 2021 году 13,33 тыс. рублей.

- Установлен 1 случай несвоевременного внесения изменений в объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 53,6 тыс. рублей.

По результатам проведенного анализа на базе представленной информации по вопросам увеличения бюджетных ассигнований дорожного фонда в текущем финансовом году на сумму неосвоенных в предыдущем году ассигнований и  увеличения ассигнований в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда, установлено следующее:

Всего за проверяемый период муниципальными образованиями района возмещено 92,0 % (11 531,9 тыс. рублей) от общей суммы неосвоенных ассигнований.

По муниципальному району не возмещена сумма 1 002,0 тыс. рублей, в том числе в результате не поступления межбюджетных трансфертов из областного бюджета ввиду отсутствия потребности в них в сумме 580,6 тыс. рублей и за счет не выполнения плана по доходам от акцизов на автомобильное топливо в сумме 421,4 тыс. рублей, что указывает на некачественное планирование.

По мнению Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района, несоблюдение требований законодательства по увеличению объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году на сумму бюджетных ассигнований, не использованную  в текущем финансовом году, связано с недостатками нормативно-правового регулировании.

По поселениям неосвоенные суммы в текущем году в полном объеме     возмещались в следующем году.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Омутнинском районе по состоянию на 01.01.2022 составила 604,1 км.

На все автомобильные дороги общего пользования местного значения ежегодно предусматриваются расходы на их содержание.

За проверяемый период проведен ремонт дорог общей протяженностью 13,3 км.

За период 2018-2022 годов в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения произведены расходы в следующих объемах:

тыс. рублей

| Наименование работ | 2018 год | 2019 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год (план на 01.07.2022 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации | 393,5 | 99,3 | 204,7 | 945,1 | 160,0 |
| Ремонт дорог | 17 836,4 | 6 795,1 | 27 047,3 | 55 809,2 | 1 777,2 |
| Содержание | 37 830,8 | 38 407,7 | 41 810,5 | 44 441,3 | 50 717,3 |
| Иные направления расходов | 908,7 | 14 395,0 | 7 434,9 | 11 668,1 | 6 195,6 |
| Всего: | 56 969,4 | 59 697,1 | 76 497,4 | 112 863,7 | 58 850,1 |

Наибольший объем расходов в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в Омутнинском районе был произведен в 2021 году – 112 863,7 тыс. рублей, из которых на ремонт дорог направлено 55 809,2 тыс. рублей (вся сумма на ремонт дорог Омутнинского городского поселения).

Нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Омутнинского муниципального  района (вне границ населенных пунктов в границах муниципального района) ежегодно утверждаются постановлением администрации Омутнинского района.

За проверяемый период постановлениями администрации Омутнинского района утверждены следующие нормативы финансовых затрат:

| Размер норматива финансовых затрат | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - на содержание автодорог | 11,23 % | 10,87 % | 9,99 % | 12,2 % |
| - на ремонт автодорог | 1,4 % | 4,08 % | 2,03 % | 0 % |

С учетом возможностей бюджета муниципального района отмечается низкое финансирование от нормативной потребности содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения. Нормативное содержание автодорог обеспечено в среднем на 11 % от потребности, обеспеченность ремонта автодорог составляет в среднем 2,5 %.

В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией Омутнинского района не утверждены нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Омутнинского муниципального  района на 2022 год.

Всего по муниципальным дорогам (вне границ населенных пунктов в границах муниципального района) имеются технические паспорта на 8 автомобильных дорог из 30, что составляет 26,7 % от общего количества автомобильных дорог. Исходя из общей протяженности автомобильных дорог (212,341 км) технические паспорта составлены на 107,041 км, что составляет 50,4 %.

За поверяемый период  только в 2018 году разработан технический паспорт на 1 автомобильную дорогу Омутнинск-Восточный-Белореченск (11,724 км).

Следовательно, в нарушение Ведомственных строительных норм  (ВСН 1-83) «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» в муниципальном районе не в полном объеме проведена паспортизация автомобильных дорог, необходимая для получения объективной информации о наличии дорог и дорожных сооружений, об их протяженности и техническом уровне.

В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги в муниципальном районе не проведена на 24 объекта, что составляет 80 % от общего количества объектов (автомобильных дорог).

В реестрах муниципальной собственности поселений отсутствует актуализированная информация об автомобильных дорогах в пяти муниципальных образованиях.

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района отражены в муниципальной программе Омутнинского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области», утвержденной  постановлениями администрации Омутнинского района от 14.11.2013 № 2631  на 2014-2022 годы и от 30.11.2020 № 774  на 2021- 2025 годы (далее - муниципальная программа).

Планы реализации мероприятий по дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района по муниципальной программе за проверяемый  период выполнялись в диапазоне от 92,6 % до 98,6 %.

В рамках реализации мероприятия «Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района» планируются  в основном  ассигнования муниципального дорожного фонда на содержание автомобильных дорог. Планирование других мероприятий (например, ремонт автомобильных дорог), позволяющих улучшить  транспортно-эксплуатационные характеристики автодорог местного значения, осуществляется, как правило, только при выделении межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Анализ результатов выполнения планов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

тыс. рублей

| Мероприятие | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20539,3 | 19125,8 | 20196,3 | 18993,5 | 19467,8 | 18466,9 | 21474,2 | 20914,5 |
| Процент выполнения плана | Х | 93,1 % | Х | 94,0 % | Х | 94,9 % | Х | 97,4 % |
| 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | 3 081,2 | 3081,2 | 2781,2 | 2781,2 | - | - |
| Процент выполнения плана | Х | - | Х | 100,0 % | Х | 100,0 % | Х | - |
| 3. Изготовление и проверка достоверности сметной документации | 449,4 | 375,0 | 674,4 | 85,4 | 977,8 | 99,0 | 878,8 | 878,8 |
| Процент выполнения плана | Х | 83,4 % | Х | 12,7 % | Х | 10,1 % | Х | 100,0 % |
| 4. Межбюджетный трансферт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 847,2 | 847,2 | 1000,0 | 995,0 | 2570,0 | 2550,4 | 16044,0 | 16044,0 |
| Процент выполнения плана | Х | 100,0 % | Х | 99,5 % | Х | 99,2 % | Х | 100,0 % |
| 5. Исполнение обеспечения соглашений отчетного финансового года |  |  |  | - | - | - | 984,8 | 984,8 |
| Процент выполнения плана | Х |  | Х | - | Х | - | Х | 100,0 % |
| ИТОГО: | 21836,0 | 20348,0 | 24952,0 | 23155,1 | 25796,8 | 23897,5 | 39381,8 | 38822,1 |
| Процент выполнения плана | Х | 93,2 % | Х | 92,8 % | Х | 92,6 % | Х | 98,6 % |

Результаты дорожной деятельности в муниципальном районе оцениваются в рамках муниципальной программы по 3 целевым показателям эффективности реализации муниципальной программы.

| Наименование целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы | Едини ца измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 0,489 | 0,489 | 1,8 | 1,8 | 0,15 | 0,15 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 95,3 | 95,3 | 94,8 | 94,8 | 94,6 | 94,6 | 97,0 | 94,6 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 212,341 | 212,341 | 212,341 | 212,341 | 212,341 | 212,341 | 212,341 | 212,341 |

Согласно представленным сведениям о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы все целевые показатели выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, проверкой достоверности выполнения показателей эффективности реализации муниципальной программы установлено, что за 2021 год показатель  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» со значением 0,15 км фактически не выполнен ввиду отсутствия финансирования.

Кроме того, на 2021 год плановое значение показателя муниципальной программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог» (97,0 %) установлено выше планового и фактического показателя за 2020 год (94,6 %), что не обеспечивает положительную динамику планируемых результатов мероприятий.

Проверкой выполнения требований Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных установлены следующие нарушения:

Оценка технического состояния автомобильных дорог комиссией по обследованию автодорог и сооружений на них, проводится ежегодно, но не в полном объеме. Оценка проводится ежегодно одних и тех же 11 дорог, что составляет 36,7 % от общего количества автодорог.

При этом на 2 обследованные дороги составляется 1 акт оценки  технического состояния автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, что затрудняет по документу оценить состояние каждой автомобильной дороги.

Кроме того, оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не по полному перечню обследования, установленному Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог.

В нарушение Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог в истекшем периоде 2022 года оценка технического состояния автомобильных дорог не проведена.

По результатам контрольного мероприятия УМИ и ЗР Омутнинского района  и администрации Восточного городского поселения направлены представления.

Администрации Омутнинского района и администрациям поселений даны предложения по устранению нарушений и недостатков.

Отчет о результатах контрольного мероприятия также направлен в Омутнинскую районную Думу.

Информацию о результатах контрольного мероприятия направлена в Контрольно-счетную палату Кировской области.